***Zmluva o dielo***

***uzatvorená podľa Obchodného zákonníka***

/ § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb./

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Článok I. Zmluvné strany.**

**1.1. Objednávateľ** : **Obec Hankovce**

Sídlo : Hankovce 1, 086 46 Hankovce

Splnomocnený zástupca : Ján Grega – Jakub – starosta obce

IČO : 00321991

DIČ : 2020778771

Tel.: : + 421 902 176 163

Email : <http://www.hankovce.sk/>

**1.2. Zhotoviteľ**  : **Rastislav Molčan – RAMOL**

Osikov 117, 086 42

Splnomocnený zástupca :

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných : Ing. Billý Martin

- technických : Ing. Billý Martin

IČO : 41227140

DIČ : 1043961215

IČ DPH :

Bankové spojenie : VUB Banka

Číslo účtu :SK19 0200 0000 0031 4006 5854

Zapísaný : OU-Bardejov,č.živnostenského registra701-7567

**1.3.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu: Hasičská zbrojnica Hankovce, ktorému bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa ustanovení §8a zákona č. 523/2004 Z.z a zákona č. 526/2010 Z.z. Objednávateľovi bola udelená dotácia z MV SR na základe žiadosti č. PHZ-OPK1-2018/001958-003 o poskytnutie dotácie.

**1.4.** Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác **„Hasičská zbrojnica Hankovce – stavebné úpravy, nadstavba“**je prieskum trhu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako zákazka s nízkou hodnotou. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka zhotoviteľa – rozpočet, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovanými za prílohu č. 1 tejto zmluvy.

**1.5. Miesto stavby:** Obec Hankovce na parc. CKN 114/5

**Článok II. Predmet plnenia.**

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo ***„Hasičská zbrojnica Hankovce – stavebné úpravy, nadstavba“***

* podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve

**2.2.** Objednávateľ sa zaväzuje:

* dielo zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku IV. Zmluvy

**2.3.** Dielo pozostáva z prác uvedených v Zadaní , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy

**Článok III. Čas plnenia.**

**3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných

termínoch:

a) termín zahájenia realizácie: 15.5.2019

b) termín dodania kompletného zmluvného diela bude najneskôr do 31. 12.2019

**3.2.** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela.V prípade takého to prerušenia z dôvodu na strane objednávateľa, má zhotoviteľ právo napredĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl.III, odstavec 1b tejto zmluvy, a to odobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež vtakomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a taktoupravený odovzdať bezodkladne objednávateľovi k odsúhlaseniu.

**Článok IV. Cena diela.**

**4.1.** Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

**4.2.** Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

**Cena spolu**

**základ ceny pre DPH 30 888,31 EUR**

**DPH 20% EUR**

**Celková cena spolu s DPH 30 888,31 EUR**

**Slovom: Tridsaťtisícosemstoosemdesiatosem/ 31,-€**

**4.2.1** Cena: 30888,31,-€ pokrýva všetky zmluvné záväzky. **4.2.2.** Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

**Článok V. Platobné podmienky, fakturácia.**

**5.1.** Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po vykonaní a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

**5.1.1** Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

**5.1.2.** Splatnosť faktúr je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

**5.2.** Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z. z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

* číslo faktúry resp. daňového dokladu
* označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
* IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa
* miesto a názov diela
* zdaniteľné obdobie
* deň odoslania a deň splatnosti faktúry
* fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
* pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
* prílohou faktúry bude - súpis vykonaných prác.

.

**5.3.** Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

**5.4.** Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ najskôr ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

**Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady.**

**6.1.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

**6.2.** Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

**Článok VII. Vykonanie diela.**

**7.1.** Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

**7.2.** Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok.

**Článok VIII. Stavebný denník.**

**8.1.** Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

**8.2.** Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

**8.3.** Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

**Článok IX. Ostatné ustanovenia.**

**9.1.** Zmluvné strany sa zväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

**9.2.** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

**9.3.** Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o pridelení dotácie z Ministerstva vnútra SR a Prezídia Hasičského a záchranného zboru, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí dotácie a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

**Článok X. Záverečné ustanovenia.**

**10.1.** Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

**10.2.** Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

**10.3.** Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

**10.4**. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet) podľa cenovej ponuky (ako príloha č. 1 k ZoD).

**10.5.** Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

**10.6.** Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

**10.7.** Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Hankovciach, dňa 10.5.2019 V Hankovciach, dňa 10.5.2019

 o b j e d n á v a t e ľ z h o t o v i t e ľ

.......................................................... ..................................................

JánGrega - Jakub

starosta obce Hankovce Konateľ spoločnosti

Príloha č 1. – Ocenené Zadanie